Република Србија

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

Број: III-404/2-20/2019

Дана: 11.03.2019.године

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

К у р ш у м л и ј а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

18430 КУРШУМЛИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  бр. 20/2019

Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 11.04.2019. године до 11,00 сати |
| Јавно отварање понуда: | 11.04.2019. године у 11,30 сати |

Куршумлија

Март, 2019. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку (бр. III-404/2-20/2019 од  11.03.2019. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку радова у отвореном поступку (бр. III-404/2-20/2019 од 11.03.2019. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку,  набавка радова број 20/2019

Извођење радова на замени азбестних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике(спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контрола и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и др. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 6 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 21 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 26 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 27 |
| VI-1 | Образац понуде | 28 |
| VI-2 | Образац структуре цене | 32 |
| VI-3 | Образац трошкова припреме понуде | 41 |
| VI-4 | Образац изјаве о независној понуди | 42 |
| VI-5 | Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | 43 |
| VI-6 | Образац изјаве о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла и менице и меничног овлашћења отклањање грешака у гарантном року. | 44 |
| VI-7 | Списак изведених радова | 45 |
| VI-8 | Листа кадровске опремљености | 46 |
| VI-9 | Листа техничке опремљености | 47 |
| VI-10 | Потврда о реализацији уговора | 48 |
| VI-11 | Образац изјаве о достављању полисе осигурања | 49 |
| VI-12 | Образац изјаве о обиласку локације за изведене радове и извршеном увиду у пројектну документацију | 50 |
| VII | Модел уговора | 51 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 64 |

Конкурсна документација има укупно 74 страна.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општина Куршумлија

Адреса: улица Пролетерских бригада  бб,  Куршумлија 18430.

ПИБ:  100622853

Матични број: 07132727

Број рачуна: 840-109640-38

Телефон: 027/381-402

Интернет адреса наручиоца: www.kursumlija.org

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима, којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. 20/2019 су радови – Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва.

4. Назив и ознака из општег речника набавке:

45231100 – Oпшти радови на изградњи цевовода.

5. Циљ Поступка:

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Резервисана јавна набавка:

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

7. Електорнска лицитација:

Не спроводи се електронска лицитација у смислу члана 42. Закона.

8. Лице за контакт или служба:

Е-mail adresa: javnenabavke@kursumlija.org

телефон : 027-381-383, локал 113

Факс: 027-381-785

II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Врста, техничке карактеристике:

Врста, техничке кактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни.

Квалитет и количина радова:

У складу са захтевима из Обрасца структуре цена са упутством како да се попуни.

Опис радова:

Oпис радова дат је у Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни.

Начин спровођења контроле и обезбеђења и гаранција квалитета:

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од

акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима

и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спрповоде се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Место извршења радова:

Улица Топличка, на кат парцели бр. 6004 у К.О.Куршумлија, улица је уједно и главни путни правац према Луковској Бањи.

Рок за извођење радова:

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90 дана  (деведесет) календарских дана  од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију-

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnenabavke@kursumlija.org, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Љубиша Гајић, телефон 8173-104

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду могу, али не морају да изврше обилазак  локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију, али морају попунити, оверити и потписати образац који се односи на обилазак локације, а саставни је део конкурсне документације.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Образац VI-12. Конкурсне документације).

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

LOKACIJA:

Lokacija za rekonstrukciju primarnog cevovoda vodovodne mreže izvodi se u ulici Topličkoj  na kat.parceli br. 6004 u K.O. Kuršumlija, ulica je ujedno i glavni putni pravac prema Lukovskoj Banji.

Napomena:

U prvoj fazi izgrađen je cevovod do stacionaže 304,00. Radove koje je potrebno izvesti odnose se od stacionaže 304,00 do stacionaže 1533,10 koja je data u projektnoj dokumentaciji.

PLANSKI   OSNOV ZA PROJEKTOVANJE

1. Generalni Urbanistički Plan Kuršumlije (''Sl.list opštine Kuršumlija'' br.2/94)

2. Regulacioni plan DUP ''Rasadnik II'' (''Međuopštinski sl.list Niš'' br.35/86)

3. PDR ''Rasadnik III'' (''Sl.list opštine Kuršumlija'' br.2/2005).

- TEHNIČKI USLOVI

Postojeća vodovodna mreža u  Topličkoj  ulici izgrađena je davnih  70-tih  godina od  azbest- cementinh cevi prečnika Ø 150mm, Ø 100mm i Ø 80mm, a dfelom i pocink cevi različitog prečnika primarni je cevovod  za  vodosnabdevaje naselja ''Rasadnik I'', ''Rasadnik II'' i ''Rasadnik III'' Rekonstrukcija primarnog cevovoda vrši se u delu cevovoda  za  vodosnabdevaje naselja ''Rasadnik II'' I ''Rasadnik III'' i sastoji se u zameni postojećih materijala odabirom novih, savremenih za cevi, fazonske komade i vodovodne armature, projektovanjem odgovarajućeg prečnika cevi prema broju potrošača, te odabirom trase cevovoda koja, prilikom izgradnje, neće ugroziti funkcionisanje postojećeg sistema i druge objekte i instalacije na trasi cevovoda.

Prilikom projektovanja nove trase Primarnog vodovoda  vodilo se računa da:

- se trasa ne postavlja previše blizu postojećeg vodovoda kako se tokom izgradnje ne bi oštetio čime bi se ugrozilo funkcionisanje postojećeg sistema a samim tim i vodosnabdevanje naselja,

-    objekti vodovoda, prilikom izgradnje i kasnije u toku korišćenja ne ugrožavaju druge objekte,

-     drugi objekti  ne ugrožavaju korišćenje i funkcionisanje  vodovodne mreže i objekte na njoj,

-     budući korisnici po deonicama-ulicama se mogu priključiti na novu mrežu i objekte na njoj,

-    odabrani materijali i položaj trase cevovoda i objekata na njemu omoguće dobro funkcionisanje istog.

Posebna pažnja, prilikom projektovanja, usmerena je na uslove Javnih Preduzeća u čijem   su vlasništvu ostali infrastrukturni objekti naročito   na rastojanja koja oni zahtevaju u odnosu na projektovanu kanalizacionu mrežu (Telekom Srbije, Elektrosrbija, JP ''Toplica'', Topličke Elektrane u čijem je vlasništvu kanal u koji će da se ispušta čista voda priliko korišćenja vodovoda)

II.     GENERALNO   REŠENJE

Navedenim planskim dokumentima i Lokacijskim Uslovima definisani su  osnovni parametric Primarne vodovodne mreže u Topličkoj ulici

Minimalna  dubina ukopavanja cevi je 1,20m.

Maksimalan pritisak  u cevima 7 bari

Prečnik cevi prema zahtevima potrošača i hidrauličkom proračunu.

Medjusobno rastojanje hidranata 80m  u naselju ''Rasadnik II'' , a 150m u naselju ''Rasadnik III''.

III.     OPIS  DATOG REŠENJA U PROJEKTU

Rekonstrukcija je, već, započeta iznuđenim potrebama funkcionisanja razvodne mreže koja je projektovana i građena u okolnim ulicama navedenih naselja, a koja se vodosnabdevaju  sa ovog primarnog cevovoda, te je sa postojećeg sistema za preradu pitke vode izgrađen cevovod od HDPE cevi kvaliteta PE100 i prečnika DN 350mm do projektovang čvora ČV1 koji je ujedno i  šahta.Šahta ČV1 je u levoj strani kolovozu ulice idući ka izlazu iz Kuršumlije.  Od ČV1 cevovod u prečniku DN 250mm i istog kvaliteta,  levom stranom kolovoza, izgrađen je do ČV3 gde prealazi ulicu i u šahti u raskrsnici sa ulicom Stevana Prvovenčanog povezan je sa postojećim primarnim cevovodom od AC prečnika cevi  Ø150mm i novoizgrađenim sekundarnim vodovodom u toj ulici.. U ČV3 ugrađen je i fazonskih komad za nastavak izgradnje cevoda. Ovim je u stratu definisan prečnik cevi, materijal i trasa cevovoda. Dakle, odabran je cevovod   od materijala HDPE PE100 PN10 (polietilen   visoke gustine radnog pritiska 10bari). Od ČV3 trasa je projektovana levom stranom kolovoza gde je u čvoru ČV5 projektovana razvodna šahta i od koje cevovod prelazi u desnu stranu ulice,u ČV6, sada u trotoaru. Od ČV6 do kraja projektovane dužine,  trasa cevovoda kreće se  desnom  stranom  ulice uvećini    postojećem  trotoaru. Materijal cevovoda je odabran istog kvaliteta i radnog pritiska s tim što se prečnik cevi menja u ČV12 gde je projektovana razvodna šahta. Od ČV12, na dalje, projektovan je cevovod prečnika DN110mm. U ČV12, pored priključka sekundarnog cevovoda planiran je priključak cevovoda za napajanje rezervoara. Naime,   Prostornim planom jedinice lokalne samouprave Kuršumlija (''Sl.list opštine Kuršumlija'' br.6/2015) planiran je rezervoar za II visinsku zonu vodosnabdevanja, sa najmanje 2 komore sa kotom dna rezervoara 460m.n.v. i kotom preliva 463 m.n.v. koji treba da obezbedi snabdevanje sanitarnom i protivpožarnom vodom korisnike druge visinske zone koja obuhvataju područje površine od oko 53ha između izohipsa 390 i  435, sa normom potrošnje od 250lit/sta.dnevno, što je jedna od faktora  pored potrebe za vodom ostalih ulica korisnika ova dva naselja, ''Rasadnik II'' i ''Rasadnik III'', za usvajanje potrebnog prečnika primarnog cevovoda. Ključan faktor za usvajanje prečnika cevi je Zakon o zaštiti od požara (''Sl.Glasnik RS'' br.111/2009 i 20/2015) i Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (''Sl.List SFRJ'' br.30/91) koji je članom 21. odredio da prečnik cevi ne može biti manji od 100mm i pritisak u mreži manji od 2,5bara, a članom 12. da za naselja do 5000 stanovnika, gde se očekuje 1 (jedan) jednovremeni požar   potrebno je obezbediti minimalnu količinu vode od 10lit/sec u mreži .

IV.     DEFINICIJA TRASE KANALIZACIJE

-    Horizontalni položaj trase

Na grafičkim prilozima-situacioni plan prikazana je trasa  kanalizacije,

-    Vertikalni položaj trase

Na grafičkim prilozima-podužni profili jasno je definisan vertikalni položaj vodovoda.

-    Prenošenje trase na teren

Trasa vodovoda se prenosi na teren geodetskim instrumentom na osnovu koordinati  čvorova kao i

stacionažama na situacionom planu.

IV.1.  IZGRADNJA  ŠAHTI

Šahte omogućuju lakše održavanje u eksploataciji sistema   i priključenje sekundarnih vodova, postavljaju se prema iskazanim potrebama situacije na terenu.

Šahte  se fundiraju na sloju šljunka debljine 10 cm. Svi zidovi i obe ploče (donja i gornja) su od armiranog betona, armirane armaturnom mrežom Q335 u obe zone sa uzengijama i distancerima od rebrastog gvoždja RΦ 8mm. U gornjoj ploči postavlja se okvir sa poklopcem od duktilnog liva unutrašnjeg  prečnika 60 cm (svetli otvor 60 cm) nosivosti 400 KN. Gornja ivica poklopca se izravnava sa terenom-putem. U šahtu se na svakih 25 cm postavljaju penjalice od livenog gvožđa stim što je prva

na 50 cm od gornje ivice poklopca.

IV.2.  POSTAVLJANJE CEVOVODA

Pre ugradnje cevi potrebno je izvršiti vizuelni pregled cevi kako bi se utvrdilo moguće oštećenje. Cevi se polažu u rov na sloju peska od 10cm, i zatrpavaju se slojem peska od 30cm. Projektom su prdviđene HDPE PE100 PN10 (polietilen  visoke gustine radnog pritiska 10bari) prečnika   DN 250 mm i DN110mm. Cevi se spajaju sučeonim varenjem a u šahtama fazonskim vodovodnim armaturama od duktilnog liva. Na mreži je projektovano 14 podzemnih hidranata prečnika DN80mm, na rastojanju prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. Na trasi su planirani muljni ispusti preko kojih se ispušta čista voda prilikom održavanja mreže, a prema potrebama održavaoca  sistema.Ispusne  građevine  sa  žabljim  poklopcem  projektovane  su  u  kanalu  koji  je  u vlasništvu Topličkih Elektrana. Ispuštanjem vode se upravlja  u šahtama preko odgovarajućih fazonskih komada i ventila, cevovod do ispusne građevine je od HD PE DN 110mm čija je trasa  projektovana preko ulice. Ugradnja ovog cevovoda vrši se podbušivanjem trupa ulice-puta, ugradnjom čelične cevi odgovarajućeg prečnika u koju se uvlači PE cev. Takođe, ispod mosta koji je sagrađen preko kanala, ugrađuje se zaštitna čelična cev u koju se uvlaci vodovodna cev.

Na cevovodu je projektovan dovoljan broj čvorova koji su u funkiji priključaka sekundarnih vodova i održavanja sistema, sa odgovarajućim fazonskim komadima i ventilima.

V.       TEHNOLOGIJA  GRAĐENJA

Pre svih aktivnosti na izgradnji vodovodne   mreže izvršiti prijavu početka radova nadležnim institucijama  kojima  se  po  Zakonu  prijavljuje  početak  izvodjenja  radova.    Obavestiti  o  početku izvodjenja radova vlasnike podzemnih i nadzemnih instalacija i zatražiti njihov izlazak na lice mesta kako bi se tačno ili orjentaciono utvrdile lokacije tih instalacija i (eventualna) dodatna zaštita istih.

Prva   aktivnost   pri   izgradnje   vopdovoda   je   prenos   trase   na   teren   date   projektnom dokumentacijom. Trasa se prenosi na teren geodetskim instrumentom na osnovu koordinata temena čvorova i stacionaže.

Iskop rova vrši se 50% ručno a 50% mašinski zbog velikog broja podzemnih instalacija,  rov se ručno  fino planira uz osiguranje stabilnosti odgovarajućom podgradom drvenom ili metalnom. U iskopu se očekuje tri vrste kategorije tla: III, IV i V-ta , od čvora 12 pa do kraja projektovane trase najveća je očekivanost iskopa u tlu V-te kategorije i to na dubini od 60-tak cm

U zoni podzemnih instalacija (očekivanih i neočekivanih) vršiti šlicovanje pažljivim ručnim iskopom probnih jama. Ukoliko su pronadjene instalacije   bliže rovu kanalizacije od propisanih, obavestiti vlasnika instalacija i zatražiti način rešavanja zaštite istih.

U rov se postavlja i sabija sloj peska debljine 10 cm na koji se polažu cevi, nakon polaganja cevi iste se zatrpavaju slojem peska debljine 30 cm iznad temena. Pesak se zbija do Ms=2,5-3,0 kN/cm2 , broj i  mesta  ispitivanja  zbijenosti  određuje  nadzorni  organ.  Spojevi  cevi  se  ostavljaju  vidljivi.  Ovako izgrađena deonica se ispituje probom na pritisak čime se dokazuje kvalitet cevi i spojeva.

Šahte se grade paraleleno sa montažom cevovoda, jer se na 30cm od donje ploče šahte montiraju fazonski komadi i vodovodne armature koje su sastavni deo cevovoda i koji se ispituju na kvalitet i vododrživost kada i cevovod.

Po izvršenoj probi kvaliteta i vododrživosti vrši se zatrpavanje rova u slojevima. Kompletan rov i oko šahti se zatrpava šljunkom u slojevima koji se mašinski sabijaju, u trotoaru  do Ms=5,0 kN/cm2 a u kolovozu do Ms=6,0 kN/cm2 , broj i mesta ispitivanja zbijenosti određuje nadzorni organ,  . Takodje    i

u zoni otkrivenih podzemnih instalacija  rov  se  zatrpava  peskom  i  šljunkom  ili  po  nalogu  vlasnika instalacija

Nakon  završenog  zatrpavanja  rova  i  izvršene  provere  zbijenosti  pristupa  se  izradi  završne

konstrukcije (puta i trotoara)

Gotova deonica se snima i podaci dostavljaju nadležnoj ustanovi. Pre upotrebe vodovoda treba

izvršiti tehnički pregled koji može da se vrši i uporedo sa izvođenjem radova.

Organizacija  gradilišta  treba  da  omogući  nesmetano  funkcionisanje  saobraćaja  u  naselju  a naročito pristup interventnih vozila (vozilo hitne pomoći i vatrogasno vozilo) svim objektima zbog čega se radi Projekat saobraćajne signalizacije za regulisanje saobraćaja u vreme izvođenja radova.

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova i

obezbeđeno od pristupa nezaposlenih lica a u svemu prema Prilogu Zaštite na radu.

Za sve nejasnoće i eventualne greške u projektu na koje naiđe izvođač tokom izvođennja radova kao i za sva odstupanja od projektovanog stanja nastala po bilo kom osnovu izvođač mora tražiti mišljenje i saglasnost projektanta.

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

У поступку јавне набавке број 20/2019 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:

| Ред. број | 1 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. став 1 ЗЈН) |
| --- | --- |
| 1.1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
|  | Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
|  | Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |
| 1.2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |
|  | Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда, односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
|  | Доказ за предузетнике: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Доказ за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 1.4 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | Доказ за правно лице: | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
|  | Доказ за предузетнике: | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
|  | Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| 1.5 | да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. |
|  | Доказ за правно лице: | У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за обављање делатности није предвиђена посебним прописом |
|  | Доказ за предузетнике: | У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за обављање делатности није предвиђена посебним прописом |
| Ред. број | 2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2. ЗЈН ) |
| 2.1 | Пословни капацитет : Да је понуђач у последње 3 године (2016, 2017, 2018) извео истородне радове које су предмет јавне набавке, односно радове на објектима водоводне мреже у вредности од најмање 40.000.000,00 динара са ПДВ-ом. |
|  | Доказ за правно лице: | Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са Наручиоцем; и попуњен образац – Списак изведених радова (Образац VI-7) Потврда о реализацији уговора (Образац VI-10) |
|  | Доказ за предузетнике: | Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са Наручиоцем; и попуњен образац – Списак изведених радова (Образац VI-7) Потврда о реализацији уговора (Образац VI-10) |
|  | Доказ за физичко лице: | Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са Наручиоцем; и попуњен образац – Списак изведених радова (Образац VI-7) Потврда о реализацији уговора (Образац VI-10) |
| 2.2. | Кадровски капацитет: Најмање 20 (двадесет) запослених радника од којих којих је један одговорни извођач радова са лиценцом 413 или 414 и да располаже са најмање једним лицем за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом |
|  | Доказ за правно лице: | За лице у радном односу, фотокопије пријаве на обавезно осигурање, за лице ангажовано по основу уговора у складу са Законом о раду, фотокопије уговора о радном ангажовању, фотокопија уверења о положеном стручном испиту. и попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац VI-8) |
|  | Доказ за предузетнике: | За лице у радном односу, фотокопије пријаве на обавезно осигурање, за лице ангажовано по основу уговора у складу са Законом о раду, фотокопије уговора о радном ангажовању, фотокопија уверења о положеном стручном испиту. и попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац VI-8) |
|  | Доказ за физичко лице: | За лице у радном односу, фотокопије пријаве на обавезно осигурање, за лице ангажовано по основу уговора у складу са Законом о раду, фотокопије уговора о радном ангажовању, фотокопија уверења о положеном стручном испиту. и попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац VI-8) |
| 2.3. | Техничкики капацитет: 1.Кaмиoн, нoсивoсти минимум 10t: 4 кoм 2.Комбинована машина Рoвoкoпaч- утоваривач: 2 кoм 3.Хидраулични чекић за багер (pikamer): 1 кoм 4.Машина за сечење асфалта и бетона: 1 кoм 5.Машина за сабијање тла – вибро плоча: 2 ком 6.Муљна пумпа за воду: 2 кoм 7.Апарат за варење ПЕ цевовода пречника до 315mm: 1 кoм 8.Агрегат за струју мин. 10 KW: 2 кoм 9.Машина за водоравно бушење (подбушивање), дужина бушења до 15м, пречника бушења до 250mm: 1 ком 10.Метална оплата за обезбеђење безбедног рада у ископаном рову минимум 100 м2 |
|  | Доказ за правно лице: | -копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом понуђача) са стањем на дан 31.12.2018. (уз обавезно обележавање опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о закупу за механизацију и опрему, и -попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац VI-9) |
|  | Доказ за предузетнике: | -копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом понуђача) са стањем на дан 31.12.2018. (уз обавезно обележавање опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о закупу за механизацију и опрему, и -попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац VI-9) |
|  | Доказ за физичко лице: | -копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом понуђача) са стањем на дан 31.12.2018. (уз обавезно обележавање опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о закупу за механизацију и опрему, и -попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац VI-9) |
| 3 – УСЛОВ (члан 75. став 2. ЗЈН) |
| да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде |
| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац VI-5) |
| Доказ за предузетнике: | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац VI-5) |
| Доказ за физичко лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац VI-5) |

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V – КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

У случају да су и после примене наведених додатних елемената критеријума две или више понуда у свему једнаке, уговор ће бити додељен по систему жребања.

Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.

Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жребања и позвати опуномоћене представнике понуђача да присуствују жребању. Приликом жребања представници понуђача ће на посебним листовима унети име понуђача. Од чланова Комисије за јавну набавку се добијају идентичне коверте у које понуђачи стављају попуњене листове, коверте ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се насумице вршити одабир коверти понуђача и рангирње понуда према редоследу извалачења коверти, о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања.

Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач.

VI.  ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

| Образац бр. VI-1 | Образац понуде |
| --- | --- |
| Образац бр. VI-2 | Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни |
| Образац бр. VI-3 | Образац трошкова припреме понуде |
| Образац бр. VI-4 | Образац изјаве о независној понуди |
| Образац бр. VI-5 | Образац изјаве у вези члана 75.Став 2.ЗЈН – Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подошења понуде |
| Образац бр. VI-6 | Образац изјаве о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла и менице и меничног овлашћења за отклањања грешака у гарантном року. |
| Образац бр. VI-7 | Списак изведених радова |
| Образац бр. VI-8 | Листа кадровске опремљености |
| Образац бр. VI-9 | Листа техничке опремљености |
| Образац бр. VI-10 | Потврда о реализацији уговора |
| Образац бр. VI-11 | Обазац изјаве о достављању изјаве о достављању полисе осигурања |
| Образац бр. VI-12 | Обазац изјаве о обиласку локакације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију |
| Поглавље VII | Модел уговора |
| Прилог | -Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде). -Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку -Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку. - ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА - текстуално и табеларно. |
| Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под III у конкурсној документацији) |
| Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача |

VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број: 20/2019 -  „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

„Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| ПДВ 20%: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |
| Рок и начин плаћања: | -30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 30% радова -30% уговорене вредности - по другој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 60% радова -30% уговорене вредности - по окончанчаној ситуацији -10% - по позитивном техничком прегледу објекта Најкасније у року од 28 дана по овери ситуација, односно позитивном техничком прегледу објекта |
| Гарантни рок: (не краће од 2. године од записнички извршене примопредаје изведених радова) | _____ године од записнички извршене примопредаје изведених радова. |
| Рок завршетка: | _____ календарских дана од дана увођења изабраног извођача у посао. |
| Рок важења понуде (не краће од 60 дана) | _____ дана од дана отварања понуде. |

Датум 					                 Понуђач

М. П.

_____________________			         __________________________

Прилог: ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА - текстуално и табеларно

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

„Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“ JН 20/2019

| R. br. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. мере | Количина | Цена по јед. мери без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5х4) |
| PRIMARNA VODOVODNA MREŽA |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada projekta saobraćajne signalizacije za regulisanje saobraćaja u vreme izvođenja radova, kao i osiguranje i vidno obeležavanje gradilišta . | kom | 1 |  |  |
| 2. | Nabavka i postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u svemu prema projektu | pauš. | 1 |  |  |
| 3. | Nabavka i postavljanje gradilišne table u svemu prema Zakonu i Pravilniku | kom | 1 |  |  |
| 4. | Prenošenje trase na teren sa svim pripadajućim objektima, geodetskim instrumentom, prema situacionom planu i podužnom profilu. |  |  |  |  |
|  | - prečnik cevi DN 250 mm | m' | 570,00 |  |  |
|  | - prečnik cevi DN 110 mm | m' | 765,00 |  |  |
| Ukupno pripremni radovi: |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Iskop zemlje ručno 50% i mašinski 50%, IV i V kategorije. Širina rova iznosi 0,60 i 0.80 m, prosečne dubine iskopa 1.7 m. sav iskopani materijal se direktno utovara u vozilo i odvozi na deponiju . Bočne strane rova pravilno odsecati (vertikalno). Obračun po m3 stvarno izvedenog iskopa -0,8x873,30x1,70=1187,70 -0,6x659,80x1,70=673,00 -0,6x (34+11+10+12)x1,70=33,66 |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop | m3 | 767,89 |  |  |
|  | ručni iskop | m3 | 767,89 |  |  |
| 2. | Proširenje rova na mestu šahtova . Ivica radne jame je udaljena 1,0 m od spoljne ivice šahta. Iskopani zemljani materijal se odvozi na deponiju. Bočne strane jame odsecati vertikalno, a dno ispod ploče rasplanirati na tačnost ±1 cm po projektovanoj dubini. |  |  |  |  |
|  | -1,10 x 2,90 x2,6 +1,1 x2,6 x2,6 + 1,10 x 1,15 x 2,25=18,58 |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 stvarno izvedenih radova. | m3 | 18,60 |  |  |
| 3. | Proširenje rova-iskop radne jame, na mestu podbušivanja ulice . Radna jama se kopa sa obe strane ulice. Iskopani zemljani materijal se odvozi na deponiju. Bočne strane jame odsecati vertikalno i obezbediti podgradom od obrušavanja. U cenu je uračunat iskop i podgrada 4x(2,0x2,0x2,5)=40,004 Obračun po m3 stvarno izvedenih radova. | m3 | 20,00 |  |  |
| 4. | Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini. Iskopani materijal se direktno utovata u vozilo i odvozi na deponiju. 873,30x0,8=698,64 (659,80+67)x0,6=436,08 Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 894,72 |  |  |
| 5. | Podgrađivanje bočnih strana rova drvenom ili metalnom oplatom na srednje bočni pritisak. Podgrađivanje vršiti celom dužinom trase. Obračunska visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena 2x1.90x1.600,00=5.852,28 Obračun po m2 montirane i demontirane podgrade. | m2 | 4.940,00 |  |  |
| 6. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska. Pesak se ugrađuje ispod d=10 cm, oko i 30 cm iznad temena cevi. Pesak se zbija do minimalne zbijenosti Ms=2,5 kN/cm2, a u zoni kolovoza do Ms=3,5 kN/cm2. Broj i mesta ispitivanja zbijenosti zatrpavanja je uračunato u cenu zatrpavanja, a određuje nadzorni organ i kontroliše izvršenje istih. (0,8x0,65-0,25²xπ/4)x873,30=411,27 (0,6x0,51-0,11²xπ/4) x697,80= 206,90 Obračun po m3 ugađenog peska. | m3 | 476,73 |  |  |
| 7. | Nabavka, dopremanje i zatrpavanje rova i radnih jama šljunkom. Ostatak rova se zatrpava šljunkom i mašinski sabija u slojevima od 30cm. Šljunak se zbija do minimalne zbijenosti Ms=5,0 kN/cm2, a u zoni kolovoza do Ms=6,0 kN/cm2. Broj i mesta ispitivanja zbijenosti zatrpavanja je uračunato u cenu zatrpavanja, a određuje nadzorni organ i kontroliše izvršenje istih. - U zoni kolovoza do stacionaže 224,07 m 0,8x0,85x(224-53)=116 - U zoni trotoara |  |  |  |  |
|  | 0,8x1,05x649=545 0,6x1,05x659=554 - Radne jame 4x(2,0x2,0x2,5)=40,00 - odvoda do muljnih ispusta 0,6x1,05x38=24,00 - Ispod donje ploče šahti 0,10x(2,9x1,9+2,6x1,9+1,15x1,5)=12 Obračun po m3 ugrađenog šljunka | m3 | 1.155,00 |  |  |
| 8. | Podbušivanje trupa ulice ispod asfaltnog kolovoza. U cenu je uračunato podbušivanje sa uvlačenjem čeličnnih zaštitnih cevi. Obračun po m' stvarno izvedenih radova. | m' | 18,00 |  |  |
| 9. | Odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponiju. Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, transport na srednju transportnu daljinu do 5 km, istovar i planiranje zemlje na deponiji. Obračun po m3 odvežene i planirane zemlje. | m3 | 1.668,00 |  |  |
| Ukupno zemljani radovi: |  |
| III | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i kompletna montaža cevi za vodu od polietilena visoke gustine HD PE PE-100 materijala za radni pritisak od 10 bara . Cevi se međusobno spajaju sučeonim zavarivanjem. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal na montaži cevi. Obračun po m’ efektivno ugrađene i primljene cevi. |  |  |  |  |
|  | HDPE- DN 250 za radni pritisak od 10 bara | m' | 570,00 |  |  |
|  | HDPE- DN 110 za radni pritisak od 10 bara | m' | 765,00 |  |  |
| 2. | Nabavka, transport i montaža cevne armature i fazonskih komada od duktil liva, nazivnog pritiska 10 bara sa antikorozivnom zaštitom od polietilenskog omotnog sloja. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, armatura, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) Obračun po komadu kompletno ugrađene armature, količine su prikazane u šemama čvorova |  |  |  |  |
|  | Ovalni zasun DN 250, tip euro 20 | kom | 2,00 |  |  |
|  | Ovalni zasun DN 150, tip euro 20 | kom | 1,00 |  |  |
|  | Ovalni zasun DN 100, tip euro 20 | kom | 3,00 |  |  |
|  | Ovalni zasun DN 80, tip euro 20 | kom | 1,0 |  |  |
|  | Ovalni zasun DN 65, tip euro 20 | kom | 8,00 |  |  |
|  | Vazdušni ventil DN 100 | kom | 1,00 |  |  |
|  | Vazdušni ventil DN 80 | kom | 2,00 |  |  |
|  | Podzemni hidrant DN 80/1030 | kom | 11,00 |  |  |
|  | MDD komad DN 250 | kom | 2,00 |  |  |
|  | T komad DN 250/250 | kom | 0 |  |  |
|  | T komad DN 250/150 | kom | 1,00 |  |  |
|  | T komad DN 250/100 | kom | 4,00 |  |  |
|  | T komad DN 250/80 | kom | 12,00 |  |  |
|  | T komad DN 100/100 | kom | 1,00 |  |  |
|  | T komad DN 100/80 | kom | 6,00 |  |  |
|  | T komad DN 100/65 | kom | 4,00 |  |  |
|  | FFR komad DN 250/100 | kom | 3,00 |  |  |
|  | FFR komad DN 100/65 | kom | 1,00 |  |  |
|  | FFR komad DN 80/65 | kom | 4,00 |  |  |
|  | FF komad DN 250/600 | kom | 2,00 |  |  |
|  | FF komad DN 250/400 | kom | 1,00 |  |  |
|  | FF komad DN 150/400 | kom | 1,00 |  |  |
|  | FF komad DN 100/800 | kom | 2,00 |  |  |
|  | FF komad DN 100/400 | kom | 3,00 |  |  |
|  | FF komad DN 80/400 | kom | 9,00 |  |  |
|  | X komad DN 100 | kom | 1,00 |  |  |
|  | X komad DN 80 | kom | 1,00 |  |  |
|  | X komad DN 65 | kom | 7,00 |  |  |
|  | N komad DN 80 | kom | 11,00 |  |  |
|  | Kapa za zasun | kom | 11,00 |  |  |
|  | Kapa za podzemni hidrant | kom | 11,00 |  |  |
|  | Žablji poklopac DN 100 | kom | 4,00 |  |  |
|  | Tuljak sa prirubnicom DN 250 | kom | 21,00 |  |  |
|  | Tuljak sa prirubnicom DN 110 | kom | 16,00 |  |  |
|  | Tuljak sa prirubnicom DN 63 | kom | 1,00 |  |  |
|  | Točak za ovalni zasun: |
|  | - DN 250 | kom | 2,00 |  |  |
|  | - DN 150 | kom | 1,00 |  |  |
|  | - DN 100 | kom | 3,00 |  |  |
|  | - DN 65 | kom | 2,00 |  |  |
|  | Ugradbena garnitura za ovalni zasun |  |  |  |  |
|  | - DN 100 | kom | 1,00 |  |  |
|  | - DN 80 | kom | 1,00 |  |  |
|  | - DN 65 | kom | 9,00 |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja okruglog šahtnog poklopca prečnika 600 mm od duktil liva sa namenskim ključem i gumenim prstenom za naleganje nosivosti od 400 kN. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 3,00 |  |  |
| 4. | Nabavka i ugradnja penjalica od livenog gvožđa. Jediničnom cenom obuhvatiti sav rad i materijal kao i antikorozionu zaštitu u vidu premaza uljanom bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice. | kom | 18,00 |  |  |
| 5. | Nabavka i dopremanje čeličnnih zaštitnih cevi za prelaz vodovodnih cevi preko ulice i mosta preko kanala Obračun po kg - Ulica-Muljni ispusti DN110mm Ø 133,0/6,3 L=5,5+5,5+7,0=18,00 m . | kg | 354,60 |  |  |
| Ukupno montažni radovi: |  |
| IV | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka potrebnog materijala i izrada betonskih ploča malih preseka. Ploče se izrađuju od betona MB20. - Hidrantske kape [(0,65+0,55)/2x 0,4-0,39x0,29x0,25]x 14=2,96 - Ispod hidranata 0,5x1,0x0,15x14=1,05 - Osiguranje cevi kod ukrštanja 0,5x1,0x0,08x7=0,28 Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona. | m3 | 4,29 |  |  |
| 2. | Nabavka potrebnog materijala i izrada anker blokova od nabijenog betona MB 15 u cenu uračunata i izrada oplate. - Ispod hidranata 0,3x0,3x0,15x14+0,2x0,34x0,21x10+0,2x0,17x 0,21x4=0,36 - U šahtama 0,35x0,21x0,30+0,45x0,50x0,30+0,15x0,40x0,30x2+0,40x0,50x0,30x5+0,35x0,25x0,30+ 0,25x0,25x0,30+0,35x0,27x0,30=0,4989 Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona. | m3 | 0,80 |  |  |
| 3. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog betona MB15 u tampon za šaht debljine 10 cm. -Šahta u čvoru 5 3,55x2,00x0,10=0,71 -Šahta u čvoru 9 2,80x2,10x0,10=0,588 -Šahta u čvoru 12 3,10x2,10x0,10=0,651 -Šahta u čvoru 19 1,35x1,70x0,10=0,229 Obračun po m3. | m3 | 1,50 |  |  |
| 4. | Nabavka potrebnog materijala i izrada izlivne građevine u kanalu. Izlivnih građevina se izrađuju od betona MB20, u cenu je uračunata i oplata - donja ploča 4x 0,6x0,7x0,1=0,168 -gornja ploča 4 x 0,6x0,45x0,1=0,112 -Zidovi 4x[2x(0,7+0,45)/2 x 0,5x0,1+0,6x0,5x0,2]=0,469 Obračun po m3. | m3 | 0,75 |  |  |
| Ukupno betonski radovi: |  |
| V | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje armiranog betona MB30 u donju ploču šahti debljine 20cm. -Šahta u čvoru 5 3,35x1,80x0,20=1,21 -Šahta u čvoru 9 2,60x1,90x0,20=0,988 -Šahta u čvoru 12 2,90x1,90x0,20=1,10 -Šahta u čvoru 19 1,15x1,50x0,20=0,345 Obračun po m3. | m3 | 2,50 |  |  |
| 2. | Nabavka potrebnog materijala i izrada zidova šahti d=20cm od armiranog betona MB30 zajedno sa potrebnom oplatom, razupiračima i podupiračima. -Šahta u čvoru 5 (2x2,95+2x1,80)x1,60x0,20=3,04 -Šahta u čvoru 9 (2x2,20+2x1,90)x2,13x0,20=3,49 -Šahta u čvoru 12 (2x2,50+2x1,90)x2,13x0,20=3,75 -Šahta u čvoru 19 (2x0,75+2x1,50)x1,75x0,20=1,58 Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 8,82 |  |  |
| 3. | Nabavka, dopremanje i ugrađivanje armiranog betona MB30 u gornju ploču šahti debljine 20cm. -Šahta u čvoru 5 3,35x1,80x0,20=1,21 -Šahta u čvoru 9 2,60x1,90x0,20=0,988 -Šahta u čvoru 12 2,90x1,90x0,20=1,10 |  |  |  |  |
|  | -Šahta u čvoru 19 1,15x1,50x0,20=0,345 Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2,50 |  |  |
| 4. | Nabavka, sečenje, savijanje i postavljanje armature u šahtama. Ugrađuje se armaturna mreža ±Q335 sa uzengijama RØ8, distancerima RØ8 i dodatnom armaturom u zoni šaht poklopaca. Potrebna armatura u gornjoj i donjoj ploči 11,5kg/m², a u zidovima 13kg/m² Obračun po kg ugrađene armature. |  |  |  |  |
|  | - Šahta u čvoru 9 | kg | 323,00 |  |  |
|  | - Šahta u čvoru 12 | kg | 370,00 |  |  |
|  | - Šahta u čvoru 19 | kg | 142,00 |  |  |
| Ukupno armirano-betonski radovi: |  |
| VI | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Rušenje i ponovna izgradnja asfaltnog kolovoza na trasi vodovoda. Obračunom obuhvatiti: mašinsko (obostrano)sečenje asfalta širine 1,20 , sa odvozom šuta na deponiju; nabavka materijala i izrada sloja od tucanika granilacije 31-63mm prosečne debljine 13cm; nabavka materijala i izrada sloja asfalta BHNS 22 u debljini postojećeg (oko 7cm). 200x1,2=240 Obračun po m2. | m2 | 96,00 |  |  |
| 2. | Rušenje i ponovna izgradnja betonskih ulaza u privatna dvorišta na trasi vodovoda. Obračunom obuhvatiti: mašinsko (obostrano)sečenje betona širine 1,00 , sa odvozom šuta na deponiju; nabavka materijala i betoniranje ulaza-vraćanje u prvobitno stanje u debljini postojećeg (oko 10cm). 20,50x1,00=20,50 Obračun po m2. | m2 | 20,50 |  |  |
| 3. | Otkrivanje tačnog položaja očekivanih podzemnih uličnih instalacija koje se ukrštaju sa cevovodom, šlicovanjem na trasi vodovoda. Šlicovanje se vrši na mestima koje određuje nadzorni organ i vlasnik postojećih instalacija. Rov je širine 0.4 m potrebne dužine i širine. Obračun po komadu izvedenog otkopa. | kom | 23,00 |  |  |
| 4. | Adekvatna zaštita otkrivenih uličnih instalacija nakon utvrđenog položaja prema uputstvima nadzornog organa vlasnika instalacija, a koje se ukrštaju sa cevovodom. Ova pozicija se obračunava po stvarnim troškovima i izvršenim zaštitama. Obračun po komadu. | kom | 23,00 |  |  |
| 5. | Otkrivanje tačnog položaja očekivanih podzemnih uličnih instalacija koje su postavljene paralelno sa cevovodom, a očekuju se u rovu projektovanog cevovoda, pažljivim ručnim iskopom duž cele trase cevovoda. | kom | 23,00 |  |  |
| POSEBNA NAPOMENA: |
| 1. | Prema izdatim tehničkim uslovima od vlasnika podzemnih instalacija, očekuju se u rovu projektovane vodovodne mreže: elektroinstalacije od čvora 6 do čvora 8; TT instalacije, 2 kabla, celom dužinom; postojeća azbestna vodovodna mreža Ø150, Ø100 i Ø80 od čvora 6 do čvora 14, postojeća vodovodna mreža od pocink cevi prečnika 5/4'', 1'' i 3/4'' do kraja projektovane trase; kanalizaciona mreža od PVC DN 200 od čvora 12 do čvora 17 . Obračun po m' izvedenog otkopa. | m' | 1230,00 |  |  |
| 2. | Adekvatna zaštita otkrivenih uličnih instalacija nakon utvrđenog položaja prema uputstvima nadzornog organa vlasnika instalacija, a koje su postavljene paralelno sa cevovodom. Ova pozicija se obračunava po stvarnim troškovima i izvršenim zaštitama. Obračun po m' izvedenog otkopa. | m' | 1.230,00 |  |  |
| 3. | Pranje i ispitivanje izvedene mreže na probni pritisak po smernicama za ispitivanje cevi na probni pritisak i po uputstvima iz kataloga proizvođača cevi. Jediničnom cenom obuhvaćen je sav rad i materijal. Obračun po m' izvedene i ispitane vodovodne mreže zapisnički konstatovane i overene od strane nadzornog organa. | m' | 1.330,00 |  |  |
| 8. | Nakon izvedenog probnog pritiska celokupnu vodovodnu mrežu dezinfikovati hiper hlorisanjem i izvršiti ispiranje. Obračun po m’. | m' | 1.330,00 |  |  |
| 9. | Uzimanje uzorka vode i hemijsko i bakteriološko ispitivanje od strane nadležne ustanove nakon dezinfikovanja i ispiranja mreže. Obračun paušalno | pauš | 1,00 |  |  |
| 10. | Geodetsko snimanje izvedenog uličnog vodovoda. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj objekata na vodovodnoj mreži. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i graf. obrada su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem. Obračun po m’ snimljene vodovodne mreže. | m' | 1.330,00 |  |  |
| 11. | Kartiranje izvedenog objekta na osnovnu geodetskog snimanja. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova RGZ. Potvrda ustanove o predatom snimanju je sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem. Obračun po m’ snimljene vodovodne mreže. | m' | 1.604,00 |  |  |
| Ukupno ostali radovi: |  |
| REKAPITULACIJA |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |
| III | MONTAŽNI RADOVI |  |
| IV | BETONSKI RADOVI |  |
| V | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |
| VI | OSTALI RADOVI |  |
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |
| PDV |  |
| UKUPNO SA PDV-om |  |

Датум: ____.____.2019. године				                         ПОНУЂАЧ

У _________________________		                               м.п.   ___________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију радова;

- у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију радова и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

У рекапитулацији уписати укупан износ за одељке( I, II. III, IV, V VI) без урачунатог ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.

VI-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

„Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“ JН 20/2019

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД |
| --- | --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:    ____.____.2019. године

ПОТПИС  ПОНУЂАЧА

М.П     __________________

VI-4.  ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

„Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“ JН 20/2019

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у поступку јавне набавке број 20/2019 -  “Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“ подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:    ____.____.2019. године

ПОТПИС  ПОНУЂАЧА

М.П  _______________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача , Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом.

VI-5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

У складу са чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у предмету јавне набавке број 20/2019 - „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању своје понуде  у поступку јавне набавке радова број 20/2019 - „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понеде.

Датум:    ____.____.2019. године

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П      _______________________________

Напомена:

Уколико   понуду   подноси   група   понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI-6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  И БАНКАРСКЕ ГАРАНАЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

ИЗЈАВА

о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла и  банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у поступку јавне набавке бр. 20/2019 - „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“.

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо ако нам се додели уговор доставити Наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења уговора, Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова, и након извршене примопредаје радова  предати наручиоцу Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Прилог уз ову изјаву:

- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера,  обавезујућег карактера за банку

- Оригинал писмо о намерама банке  за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року,  обавезујућег карактера за банку

Напомена: У случају заједничке понуде овај образац фотокопирати и попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди.

Датум:    ____.____.2019. године

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П      _________________________

ОБРАЗАЦ VI-7. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

„Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“ JН 20/2019

| Наслов уговора који садржи опис радова | Период извођења радова | Назив наручиоца | Вредност изведених радова са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: |  |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или

овлашћено лице члана групе.

ОБРАЗАЦ VI-8. – ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Који ће бити радно ангажовани у реализацији уговора у поступку јавне набавке број: ___/2019 - „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“

| Ред. бр. | Име и презиме | Стручна квалификација | Радно место |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |

У ______________________, 				          Одговорно лице понуђача

дана_____________________                                              М.П.   ____________________

ОБРАЗАЦ VI-9. – ЛИСТА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Која ће бити расположива у реализацији уговора у поступку јавне набавке број: ____/2019 - „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“

| Ред. бр. | Врсте опреме | Марка/тип | Капацитет (носивост) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |

.

У ______________________,

дана_____________________

Одговорно лице понуђача

М.П.                     _________________________

ОБРАЗАЦ VI-10. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

Овим потврђујемо да је понуђач:

__________________________________________________________________________ ,

из __________________________ул.__________________________________________

за потребе Наручиоца

_________________________________________________________________________ ,

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове

__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ,

односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број ____________________________ од_________________. Године.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум:                                                                        Потпис овлашћеног лица Наручиоца

____________________

___________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ VI-11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова – „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва", буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум 		           Понуђач

________________                           М.П.                                __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

ОБРАЗАЦ VI-12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, дана __________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		           Потпис,

________________                         МП                                    __________________

Напомена: Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

VII.  МОДЕЛ УГОВОРА

.

Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб коју заступа Председник општине Куршумлија Радољуб Видић, дипл.економиста, ПИБ број 100622853, матични број 07132727, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране  и

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________ са седиштем у _______________

назив извођача

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________  кога

адреса

заступа

_____________________________________________  (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла _________________________________ са седиштем у _______________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога

адреса

заступа ____________________  (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________

или

Носилац посла _______________________________ са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул._____________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

_____________________________(у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана   ___.___.2019.  године, објавио Позив за подношење понудау отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва, ЈН. Бр. 20/2019 ,на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уговором о донацији који је закључен између Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (UNOPS) и општине Куршумлија, UNOPS-EUPRO-2018-GRANT-053, за боље услове живота становништва, (број: II-352-27 од 19.10.2018. године)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора извођења грађевинских радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне странеутврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: _________________________________ динара са ПДВ-ом (словима: __________________________________________________), од чега је ПДВ _______________________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима: __________________________________________________________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понудеИзвођача радова број ___________ од ___________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеномценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова,обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Општина Жабари ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности запримопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора,за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцурадовауговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилацзбог закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедности функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- образац струкруре цена,

- динамика извођења радова.

Решавање спорова

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Број примерака уговора

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнакапримерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 27.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                       НАРУЧИЛАЦ

____________________	   м.п.			                     ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Председник

Радољуб Видић, дипл.ецц.

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: бр. 20/2019 – „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“, НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача  до 11.04.2019. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да порет такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача

Отварање понуда обавиће се пред комисијом дана 11.04.2019. године у 11:30 часова у просторијама Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсним документацијом и то:

| Образац бр. VI-1 | Образац понуде |
| --- | --- |
| Образац бр. VI-2 | Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни |
| Образац бр. VI-3 | Образац трошкова припреме понуде |
| Образац бр. VI-4 | Образац изјаве о независној понуди |
| Образац бр. VI-5 | Образац изјаве у вези члана 75.Став 2.ЗЈН – Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подошења понуде |
| Образац бр. VI-6 | Образац изјаве о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла и менице и меничног овлашћења за отклањања грешака у гарантном року. |
| Образац бр. VI-7 | Списак изведених радова |
| Образац бр. VI-8 | Листа кадровске опремљености |
| Образац бр. VI-9 | Листа техничке опремљености |
| Образац бр. VI-10 | Потврда о реализацији уговора |
| Образац бр. VI-11 | Обазац изјаве о достављању изјаве о достављању полисе осигурања |
| Образац бр. VI-12 | Обазац изјаве о обиласку локакације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију |
| Поглавље VII | Модел уговора |
| Прилог | -Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде). -Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку. - ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА - текстуално и табеларно. |
| Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под III у конкурсној документацији) |
| Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача |

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку: „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“, ЈН број 20/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку: „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“, ЈН број 20/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку: „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“, ЈН број 20/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: „Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва“, ЈН број 20/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац бр. VI-1) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Кориснику.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, а плаћање се врши на следећи начин:

30% од уговорене вредности - по првој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 30% радова

30% уговорене вредности - по другој привременој ситуацији, по којој је исказано најмање 60% радова

30% уговорене вредности - по оканчаној ситуцији

10% - по  позитивном техничком прегледу објекта

Најкасније у року од 28 дана по пријему оверених ситуација, односно позитивном техничком прегледу објекта.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за не може бити краћи од 24 месеци (2. године) од дана позитивног техничког прегледа објекта, односно издавања употребне дозволе.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење радова не може бити  дужи од 90 дана, од дана увођења у посао.

Понуђач је у обавези да у оквиру понуде достави ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА - текстуално и табеларно.

Место извођења радова: Улица Топличка, на кат парцели број на кат.парцели бр.6004 у К.О.Куршумлија, улица је уједно и главни путни правац према Луковској Бањи.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније  пет дана од дана закључења уговора,  полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Образцу VI-11. Конкурсне документације.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је обавезан да уз понуду достави тражена средства финансијског обезбеђења:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде). Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року у складу са захтевима из конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера. Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум примопредаје радова, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави средство обезбеђења  за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је обавезан да достави и Образац изјаве о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла,  банкарске гаранције  за отклањање грешака у гарантном року. (Образац бр. VI-6).

а уз закључење уговора Изабрани понуђач је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће  рокове, мањи износ или  промењену месну надлежност за решавање спорова. 	Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Након примепредаје радова:

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист  Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

.

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца, Општинска управа општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, или путем електронске поште на e-mail адреси javnenabavke@kursumlija.org,  или факсом на број 027-381-785 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.20/2019

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац VI-5 Конкурсне документације).

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће

његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@kursumlija.org, или факсом на број 027-381-785 или препорученом пошиљком са повратницом.

Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,00 до 15,00 часова.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из предходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; уплата од 120.000,00 динара:

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Опшина Куршумлија, општинска управа општине Куршумлија; јавна набавка у отвореном поступку бр. 20/2019;

наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. или

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); или

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

# Text boxes

Датум:    _______________					      Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.